ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДУБРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2024											    № 548

г.п. Дубровка

| О внесении изменений в концессионное соглашение от 06.08.2018 в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с учетом решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области от 06.12.2024 №ТК/13937/24 о согласовании изменений условий Концессионного соглашения от 06.08.2018 в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области администрация муниципального образования «Дубровское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- В Концессионное соглашение от 06.08.2018 в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Концессионное соглашение) внести изменения согласно приложению.

- Направить в ООО «Водоканал» проект дополнительного соглашения к Концессионному соглашению в течение трех календарных дней с даты принятия настоящего постановления.

- Установить срок для подписания дополнительного соглашения к Концессионному соглашению концессионером не позднее трех календарных дней со дня получения ООО «Водоканал» дополнительного соглашения к Концессионному соглашению.

- Рекомендовать ООО «Водоканал» направить в администрацию Дубровского городского поселения подписанное дополнительное соглашение к Концессионному соглашению в срок не позднее трех календарных дней со дня подписания.

- Направить проект дополнительного соглашения к Концессионному соглашению в течение трех рабочих дней после его подписания концессионером и концедентом в Администрацию Ленинградской области для подписания дополнительного соглашения к Концессионному соглашению Третьей стороной – Губернатором Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и Порядком межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Ленинградской области при заключении, изменении и прекращении концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, в которых Ленинградская область выступает третьей стороной, утвержденного Постановлением Правительства Ленинградской области от 09.02.2024 № 94.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

- Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам строительства, энергетического комплекса и ЖКХ Дмитрия Николаевича Маркова.

Глава администрации                                                                               А.И. Башнин

Приложение

к постановлению администрации

Дубровского городского поселения

от 11.12.2024 № 548

Дополнительное соглашение №1

к Концессионному соглашению

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 06.08.2018

Ленинградская область

Всеволожский район, г.п. Дубровка                                                                      «___»______ 2024г.

Администрация муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ОГРН 1054700123378, ИНН 4703083375, КПП 470301001, именуемая в дальнейшем «Концедент», в лице главы администрации Башнина Андрея Игоревича, действующего на основании Устава муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и Положения об Администрации, с одной стороны,

Общество с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ», ОГРН 1134703007317, ИНН 4703137398, КПП 470301001, именуемое в    дальнейшем «Концессионер», в лице Генерального директора Кашина Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», и

Субъект Российской Федерации – Ленинградская область, от имени которой выступает Губернатор Ленинградской области Дрозденко Александр Юрьевич, действующий на основании Устава Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Третьей стороной», в соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», на основании постановления Администрации муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от ___________ № __________, в соответствии с п.18.1 Концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 6 августа 2018 года (далее – Концессионное соглашение) заключили настоящее дополнительное соглашение к Концессионному соглашению (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

- Внести в Концессионное соглашение следующие изменения:

2) Пункт 5.1 Раздела 5 «Предельный размер расходов на модернизацию объектов концессионного соглашения» изложить в новой редакции:

«5.1.	Предельный размер расходов на мероприятия по модернизации Объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером рассчитан в ценах на дату выполнения работ или в ценах будущих периодов и составляет 84 748,592 тысяч рублей, в том числе на систему водоснабжения 25 735,120 тысяч рублей и на систему водоотведения 59 013,472 тысяч рублей (справочно стоимость мероприятий с НДС: 30 882,14 тысяч рублей и 70 816,17 тысяч рублей соответственно).

Основные мероприятия по модернизации Объекта Соглашения и предельный размер расходов на мероприятия по модернизации Объекта Соглашения приведены в Приложении 5 к Соглашению».

3) Абзац 5 раздела 24 «Приложения к настоящему соглашению» изложить в новой редакции:

«Приложение №5. План мероприятий по модернизации имущества системы централизованного водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок городского типа Дубровка Всеволожского района Ленинградской области. Предельный размер расходов на модернизацию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером в сфере водоснабжения и водоотведения».

4) Абзац 9 раздела 24 «Приложения к настоящему соглашению» изложить в новой редакции:

«Приложение №9. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного Соглашения».

5) Приложение №4 к Концессионному соглашению «Задание по модернизации Объекта Концессионного Соглашения и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера» изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

6) Приложение №5 к Концессионному соглашению «План мероприятий по модернизации имущества системы централизованного водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок городского типа Дубровка Всеволожского района Ленинградской области. Предельный размер расходов на модернизацию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером в сфере водоснабжения и водоотведения» изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему Дополнительному соглашению.

7) Приложение №8 к Концессионному соглашению Значения долгосрочных параметров регулирования тарифов» изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему Дополнительному соглашению.

8) Приложение №9 к Концессионному соглашению «Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного Соглашения» изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Концессионного соглашения.

3. Условия Концессионного соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на русском языке в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них один экземпляр для Концедента, один экземпляр для Концессионера, и один экземпляр для Ленинградской области.

5. Приложения к Дополнительному соглашению:

Приложение 1 «Приложение №4 к Концессионному соглашению «Задание по модернизации Объекта Концессионного Соглашения и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера»

Приложение 2 «Приложение №5 к Концессионному соглашению «План мероприятий по модернизации имущества системы централизованного водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок городского типа Дубровка Всеволожского района Ленинградской области. Предельный размер расходов на модернизацию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером в сфере водоснабжения и водоотведения»

Приложение 3 «Приложение №8 к Концессионному соглашению «Значения долгосрочных параметров регулирования тарифов»

Приложение 4 «Приложение №9 к Концессионному соглашению «Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного Соглашения»

Концедент

Глава администрации МО «Дубровское городское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

_______________________/А.И. Башнин /

Ленинградская область

Губернатор Ленинградской области

______________________/А. Ю. Дрозденко/

Концессионер

Генеральный директор ООО «Водоканал»

______________________/С.В. Кашин/

Приложение 1

к дополнительному соглашению от___________________ №1

к концессионному соглашению от 06.08.2018

ЗАДАНИЕ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ И МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

Задание концессионеру:

- Повышение качества и надежности оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению для потребителей муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- Повышение эффективности функционирования эксплуатирующей организации;

- Уменьшение затрат, связанных с подъемом, очисткой и транспортировкой воды, и транспортировкой, и очисткой стоков;

- Повышение эффективности оказания потребителям услуг водоснабжения и водоотведения;

- Уменьшение себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения, оказываемых потребителям;

- Модернизация очистных сооружений системы водоснабжения и канализационных очистных сооружений;

- Модернизация сетей системы водоотведения;

- Бесперебойное обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения потребителей;

- Исполнение Федерального закона от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Исполнение Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Задачи концессионного соглашения:

- Достижение показателей эффективности производства и транспортировки питьевой воды и транспортировки, и очистки стоков;

- Создание комфортной среды проживания населения;

- Сбалансированная перспективная реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения;

- Реконструкция (модернизация) существующих очистных сооружений системы водоснабжения и канализационных очистных сооружений с применением современных технологий, позволяющих эксплуатировать объекты, с учетом минимизации постоянного присутствия персонала, с дистанционным регулированием, контролем и управлением, позволяющая обеспечить рациональное использование очищенной (питьевой) воды для технических нужд и улучшение качества очистки сточных вод;

- Реконструкция (модернизация) существующих сетей водоотведения с применением современных технологий, позволяющая обеспечить нормативную пропускную способность трубопроводов;

- Стабильное обеспечение потребителей услугами водоснабжения и водоотведения;

- Повышение качества предоставляемых услуг;

- Снижение аварийности функционирования систем водоснабжения и водоотведения;

- Снижение износа оборудования;

- Снижение удельного расхода электрической энергии при производстве и транспортировке питьевой воды и при транспортировке и очистке стоков.

Показатели энергетической эффективности и плановые показатели деятельности концессионера:

Проведенные мероприятия должны обеспечивать достижение показателей энергетической эффективности и плановых показателей деятельности Концессионера на уровне не ниже, указанных в таблицах 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., а также значений показателей деятельности, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения и водоотведения Муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Таблица 1.1. – Плановые значения показателей деятельности в сфере водоснабжения, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная мощность ВОС | куб.м/сут. | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 2. | Располагаемая мощность ВОС | куб.м/сут. | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 2.1. |  | тыс.куб.м/год | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 401,5 | 401,5 | 401,5 | 401,5 | 401,5 | 401,5 | 401,5 | 401,5 | 401,5 | 401,5 | 401,5 | 401,5 | 401,5 |
| 3 | Объем присоединенной нагрузки водоснабжения новых потребителей | куб.м/сут. | 0 | 24,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. |  | тыс.куб.м/год | 0 | 8,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Объем поднятой воды (справочно) | тыс. куб.м | 371,87 | 380,77 | 380,13 | 379,50 | 378,66 | 378,66 | 378,66 | 378,66 | 378,66 | 378,66 | 378,66 | 378,66 | 366,10 | 366,10 | 366,10 | 366,10 | 366,10 | 366,10 | 366,10 | 366,10 | 366,10 | 366,10 | 366,10 |
| 5 | собственные нужды | тыс. куб.м | 39,42 | 39,22 | 38,58 | 37,95 | 37,11 | 37,11 | 37,11 | 37,11 | 37,11 | 37,11 | 37,11 | 37,11 | 27,46 | 27,46 | 27,46 | 27,46 | 27,46 | 27,46 | 27,46 | 27,46 | 27,46 | 27,46 | 27,46 |
| 5.1. | технологические нужды | % | 10,60 | 10,30 | 10,15 | 10,00 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| 6 | Отпуск в сеть (справочно) | тыс. куб.м | 332,45 | 341,55 | 341,55 | 341,55 | 341,55 | 341,55 | 341,55 | 341,55 | 341,55 | 341,55 | 341,55 | 341,55 | 338,64 | 338,64 | 338,64 | 338,64 | 338,64 | 338,64 | 338,64 | 338,64 | 338,64 | 338,64 | 338,64 |
| Показатели энергосбережения и энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Потери в сетях | тыс. куб.м | 46,01 | 47,27 | 47,27 | 47,27 | 47,27 | 47,27 | 47,27 | 47,27 | 47,27 | 47,27 | 47,27 | 47,27 | 44,36 | 44,36 | 44,36 | 44,36 | 44,36 | 44,36 | 44,36 | 44,36 | 44,36 | 44,36 | 44,36 |
| 7.1. |  | % | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 |
| 8 | Отпуск воды потребителям, в т.ч. (справочно) | тыс. куб.м | 286,44 | 294,28 | 294,28 | 294,28 | 294,28 | 294,28 | 294,28 | 294,28 | 294,28 | 294,28 | 294,28 | 294,28 | 294,28 | 294,28 | 294,28 | 294,28 | 294,28 | 294,28 | 294,28 | 294,28 | 294,28 | 294,28 | 294,28 |
| 8.1. | производственно-хозяйственные нужды | тыс. куб.м | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 8.2. | на систему ГВС | тыс. куб.м | 50,28 | 53,68 | 53,68 | 53,68 | 53,68 | 53,68 | 53,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3. | потребителям ХВС (товарная вода) | тыс. куб.м | 235,32 | 239,76 | 239,76 | 239,76 | 239,76 | 239,76 | 239,76 | 293,44 | 293,44 | 293,44 | 293,44 | 293,44 | 293,44 | 293,44 | 293,44 | 293,44 | 293,44 | 293,44 | 293,44 | 293,44 | 293,44 | 293,44 | 293,44 |
| 8.3.1. | в т.ч. население (справочно) | тыс. куб.м | 218,90 | 223,34 | 223,34 | 223,34 | 223,34 | 223,34 | 223,34 | 223,34 | 223,34 | 223,34 | 223,34 | 223,34 | 223,34 | 223,34 | 223,34 | 223,34 | 223,34 | 223,34 | 223,34 | 223,34 | 223,34 | 223,34 | 223,34 |
| 8.3.2. | прочие потребители (справочно) | тыс. куб.м | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 |
| 9 | Обеспеченность приборами учета холодной воды в МКД и бюджетной сфере | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Таблица 1.2. – Плановые значения показателей деятельности в сфере водоотведения, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная мощность КОС | куб.м/сут. | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 2. | Располагаемая мощность КОС | куб.м/сут. | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| 2.1. |  | тыс.куб.м/год | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3. | Объемы присоединяемой нагрузки водоснабжения новых потребителей | куб.м/сут. | 0,00 | 21,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. |  | тыс.куб.м/год | 0,00 | 7,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прием сточных вод всего, в т.ч. (справочно) | тыс.куб.м | 414,99 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 |
| 5. | от производственно-хозяйственных нужд (справочно) | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Товарные стоки всего, в т.ч. (справочно) | тыс.куб.м | 414,99 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 | 422,83 |
| 6.1. | население (справочно) | тыс.куб.м | 229,00 | 236,84 | 236,84 | 236,84 | 236,84 | 236,84 | 236,84 | 236,84 | 236,84 | 236,84 | 236,84 | 236,84 | 236,84 | 236,84 | 236,84 | 236,84 | 236,84 | 236,84 | 236,84 | 236,84 | 236,84 | 236,84 | 236,84 |
| 6.2. | прочие (справочно) | тыс.куб.м | 179,79 | 179,79 | 179,79 | 179,79 | 179,79 | 179,79 | 179,79 | 179,79 | 179,79 | 179,79 | 179,79 | 179,79 | 179,79 | 179,79 | 179,79 | 179,79 | 179,79 | 179,79 | 179,79 | 179,79 | 179,79 | 179,79 | 179,79 |
| 6.3. | бюджет (справочно) | тыс.куб.м | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
| 7 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

Таблица 2.1. – Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности в сфере водоснабжения, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели энергосбережения и энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 13,84% | 13,84% | 13,84% | 13,84% | 13,84% | 13,84% | 13,84% | 13,84% | 13,84% | 13,84% | 13,84% | 13,84% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% |
| 2.1.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, и потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/ куб.м) | кВт*ч/ куб.м | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,75 | 0,75 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Показатели качества услуг водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Соответствие качества товаров и услуг | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | Обеспеченность приборами учета холодной воды в МКД и бюджетной сфере | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Показатели надежности оказания услуг водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,80 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |

Таблица 2.2. – Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности в сфере водоотведения, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели энергосбережения и энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых и очищаемых сточных вод | кВт*ч/ куб.м | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 |
| Показатели качества услуг водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля стоков, прошедших очистку надлежащего уровня | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной системы водоотведения | % | 88% | 60% | 40% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Показатели надежности оказания услуг водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 4,09 | 3,99 | 3,89 | 3,79 | 3,69 | 3,59 | 3,49 | 3,39 | 3,29 | 3,19 | 3,09 | 2,99 | 2,89 | 2,79 | 2,69 | 2,59 | 2,49 | 2,39 | 2,29 | 2,19 | 2,09 | 1,99 | 1,89 |

Сроки ввода мощностей в эксплуатацию и вывод их из эксплуатации

Утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области предусмотрен ввод в эксплуатацию перспективных потребителей услуги водоснабжения и водоотведения. Данные о перспективных подключаемых нагрузках приведены:

- в сфере водоснабжения в таблице 8, раздел 2;

- в сфере водоотведения в таблице 36, раздел 12.

При реализации Концессионного соглашения Концессионер обязан обеспечить достижение показателей мощности объектов, представленных в таблице 8 раздел 2 и таблице 36 раздел 12, и возможность подключения перспективных потребителей в пределах настоящего Задания

| Концедент |  | Концессионер |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области _______________________/А.И. Башнин/ |  | Генеральный директор ООО «Водоканал» ______________________/С.В. Кашин/ |

Приложение 2

к дополнительному соглашению от___________________ №1

к концессионному соглашению от 06.08.2018

План мероприятий по модернизации имущества системы централизованного водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок городского типа Дубровка Всеволожского района Ленинградской области.
Предельный размер расходов на модернизацию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером в сфере водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок ввода в эксплуатацию или завершения работ | Стоимость, тыс. руб. без НДС | по годам, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  | ВСЕГО |  | 84 748,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 330,00 | 16 513,80 | 23 570,73 | 13 604,83 | 16 968,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 760,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Водоснабжение |  | 25 735,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 4 813,73 | 14 441,19 | 5 500,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Проектно-изыскательские работы | 2025г. | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Модернизация водоочистных сооружений с применением многослойной эффективной засыпкой скорых фильтров и сокращением объема промывной воды. Этап 1. Модернизация скорых фильтров, с заменой дренажно-распределительной системы подачи и сбора воды | 2027г. | 19 254,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 813,73 | 14 441,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Модернизация водоочистных сооружений с применением многослойной эффективной засыпкой скорых фильтров и сокращением объема промывной воды. Этап 2. Установка станции очистки оборотной промывочной воды | 2028г. | 5 500,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Водоотведение |  | 59 013,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 | 11 700,07 | 9 129,54 | 8 104,63 | 16 968,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 760,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Проектно-изыскательские работы | 2025г. | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Модернизация существующих канализационных сооружений с повышением эффективности очистки. Этап 1. Установка компрессорной станции (на 3 аэротенка) | 2026г. | с в | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Модернизация существующих канализационных сооружений с повышением эффективности очистки. Этап 2. Модернизация 2-х аэротенков | 2027г. | 5 377,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 377,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Модернизация существующих канализационных сооружений с повышением эффективности очистки. Этап 3. Модернизация 1 аэротенка | 2028г. | 2 688,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 688,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Устройство реагентного хозяйства для приготовления рабочих растворов коагулянта и флокулянта, с зоной хранения необходимого запаса | 2026г. | 3 447,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 447,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Устройство дополнительной ступени очистки (доочистка) - I ступень. Установка станции обезвоживания осадка I этап | 2026г. | 2 498,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 498,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Устройство дополнительной ступени очистки (доочистка) - II ступень. Установка станции обезвоживания осадка II этап | 2027г. | 3 752,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 752,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Установка узла учёта очищенных стоков, подлежащих сбросу в р. Нева | 2026г. | 1 620,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Реконструкция канализационной сети от КНС-3 (ул. Набережная) до самотёчного коллектора (колодец-гаситель потока №83, ул. Советская, уч.1), первая нитка, d=300 мм., L=370 м.п. | 2028г. | 5 415,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 415,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция канализационной сети от КНС-3 (ул. Набережная) до самотёчного коллектора (колодец-гаситель потока №83, ул. Советская, уч.1), вторая нитка, d=300 мм., L=370 м.п. | 2029г. | 5 415,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 415,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция канализационной сети от КНС-4 (ул. Советская, уч.1) до резервуара усреднителя (КОС, ул. Советская, уч.1), первая нитка, d=500 мм., L=830 м.п. | 2029г. | 11 552,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 552,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Реконструкция канализационной сети от КНС-4 (ул. Советская, уч.1) до резервуара усреднителя (КОС, ул. Советская, уч.1), вторая нитка, d=500 мм., L=844 м.п. | 2033г. | 11 760,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 760,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Концедент |  | Концессионер |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области _______________________/А.И. Башнин/ |  | Генеральный директор ООО «Водоканал» ______________________/С.В. Кашин/ |

Приложение 3

к дополнительному соглашению от___________________ №1

к концессионному соглашению от 06.08.2018

Значения долгосрочных параметров регулирования тарифов

- Значения долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоснабжения

- Метод регулирования – метод индексации установленных тарифов

- Базовый уровень операционных расходов на 2025 год:

OPEX=20 696,52 тыс. руб. (без учета НДС)

- Динамика изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг (индекс эффективности операционных расходов)

| Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в % | x | 1% | 1% | 3% | 1% | 5% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |

- Нормативный уровень прибыли, установленный на период 2018-2040гг.

| Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в % | 4,62 | 4,73 | 3,65 | 5,47 | 3,88 | 5,76 | 5,61 | 5,08% | 5,22% | 6,35% | 6,82% | 6,95% | 6,86% | 6,05% | 5,92% | 6,37% | 6,24% | 6,41% | 6,25% | 0,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

- Показатели энергосбережения и энергоэффективности

| Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери воды от отпуска в сеть | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 |
| Удельный расход электроэнергии на подъем воды, кВт.ч/куб.м | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,75 | 0,75 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |

- Значения долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения

- Метод регулирования – метод индексации установленных тарифов

- Базовый уровень операционных расходов на 2025 год:

OPEX=34 924,30 тыс. руб. (без учета НДС)

- Динамика изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг (индекс эффективности операционных расходов)

| Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в % | x | 1% | 2% | 5% | 1% | 5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |

- Нормативный уровень прибыли, установленный на период 2018-2040гг.

| Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в % | 2,50 | 0,21 | 1,21 | 2,41 | 3,29 | 4,35 | 4,65 | 3,24 | 7,26 | 7,15 | 6,90 | 6,67 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,66 | 6,68 | 6,68 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 5,59 | 2,33 |

- Показатели энергосбережения и энергоэффективности

| Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых и очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 |

| Концедент |  | Концессионер |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области _______________________/А.И. Башнин/ |  | Генеральный директор ООО «Водоканал» ______________________/С.В. Кашин/ |

Приложение 4

к дополнительному соглашению от___________________ №1

к концессионному соглашению от 06.08.2018

Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного Соглашения.

- В сфере водоснабжения

| Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс.руб. | 15 019,77 | 15 518,11 | 15 790,01 | 16 385,15 | 16 656,92 | 17 129,85 | 17 538,75 | 27 697,18 | 31 435,52 | 34 378,66 | 36 521,17 | 37 698,23 |
| Год | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | - |
| тыс.руб. | 37 109,90 | 37 865,25 | 38 756,55 | 40 107,95 | 41 239,15 | 42 547,44 | 43 734,15 | 41 013,14 | 41 796,43 | 43 087,23 | 44 418,59 | - |

- В сфере водоотведения

| Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс.руб. | 24 877,87 | 25 829,02 | 27 179,93 | 27 995,91 | 29 382,26 | 29 884,76 | 31 194,39 | 40 244,75 | 45 278,31 | 48 711,29 | 50 409,81 | 53 089,49 |
| Год | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | - |
| тыс.руб. | 54 875,62 | 56 371,45 | 57 905,65 | 59 654,24 | 61 710,67 | 63 393,30 | 65 125,96 | 66 906,38 | 68 746,52 | 69 777,35 | 69 100,17 | - |

| Концедент |  | Концессионер |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области _______________________/А.И. Башнин/ |  | Генеральный директор ООО «Водоканал» ______________________/ С.В. Кашин / |